FORMATO DE PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - FTG

Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones - APIT

Sistema de Facturación con gestión de clientes y productos/servicios + PDF

Práctica Profesional (Empresa / Entidad externa)

Juan Felipe Hernández Palacio – juan_hernandez82161@elpoli.edu.co

Hernando Recaman Chaux

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad, el proceso de registro de clientes, gestión de productos/servicios y elaboración de facturas en DLX Trucking Solutions S.A.S se realiza de manera manual o con herramientas dispersas (archivos de Excel, notas y mensajería), lo que genera errores de digitación, duplicidad de información, pérdida de trazabilidad y un mayor tiempo operativo para emitir facturas y dar seguimiento a la información comercial.

La falta de un sistema centralizado dificulta: (1) mantener un repositorio confiable de clientes, (2) administrar de forma ordenada el catálogo de productos/servicios, (3) generar facturas con numeración y estructura consistente, y (4) conservar un historial consultable de facturación para soporte administrativo y atención al cliente.

Por lo anterior, se requiere el desarrollo de un Sistema de Facturación que permita gestionar clientes, productos/servicios y facturas, incluyendo la generación de factura en PDF, con una interfaz sencilla y almacenamiento persistente que reduzca errores, ahorre tiempo y estandarice el proceso.

Pregunta problema:
¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de facturación que centralice la gestión de clientes, productos/servicios y facturas, permitiendo generar facturas en PDF de forma confiable y eficiente para DLX Trucking Solutions S.A.S?

JUSTIFICACIÓN:

La implementación de un sistema de facturación en DLX Trucking Solutions S.A.S permitirá reducir errores y tiempos operativos asociados al manejo manual de información, estandarizar la emisión de facturas, y facilitar la consulta histórica de documentos para soporte administrativo y trazabilidad. A nivel académico, el proyecto permite aplicar competencias de ingeniería de software tales como levantamiento de requerimientos, modelado de datos, diseño de arquitectura, desarrollo iterativo por sprints, pruebas y entrega de una solución funcional validada por un cliente real. El alcance definido (clientes, productos/servicios, factura y PDF) es viable dentro del tiempo del Trabajo de Grado y permite evidenciar resultados medibles.

ALCANCE:

Incluye:

- Gestión de clientes (datos básicos).

- Gestión de productos/servicios (catálogo).

- Creación y almacenamiento de facturas (detalle, totales, numeración).

- Generación de factura en PDF con formato estándar acordado con DLX.

- Consultas básicas: listado/búsqueda de clientes, productos y facturas.

No incluye:

- Facturación electrónica DIAN, integraciones con pasarelas de pago.

- Contabilidad completa, nómina, inventario avanzado, multi-sucursal.

- Portal web para clientes, app móvil, integraciones con sistemas externos.

- Reportería avanzada (solo consultas básicas necesarias para operación).

Entregables:

- Aplicación funcional con los módulos definidos.

- Manual básico de uso + guía de instalación.

- Evidencias de pruebas y acta de entrega con DLX.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar e implementar un Sistema de Facturación para DLX Trucking Solutions S.A.S que permita la gestión de clientes, productos/servicios y facturas, incluyendo la generación de facturas en PDF, con el fin de mejorar la organización, trazabilidad y eficiencia del proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, junto con los casos de uso principales.

- Diseñar el modelo de datos y la arquitectura del sistema para soportar clientes, productos/servicios y facturación.

- Implementar el módulo de gestión de clientes (crear, consultar, actualizar e inactivar según reglas definidas).

- Implementar el módulo de gestión de productos/servicios (CRUD) y su integración con el proceso de facturación.

- Implementar el módulo de facturación, incluyendo la generación de factura en PDF y el almacenamiento histórico de documentos.

DISEÑO METODOLÓGICO:

Se aplicará un enfoque iterativo e incremental basado en sprints. Cada sprint incluirá planificación, desarrollo, pruebas y revisión con la entidad externa para validar avances. Se gestionarán historias de usuario priorizadas por valor y se ejecutará una prueba de aceptación final, con entrega formal de la versión estable y documentación mínima.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Semana 1: Inducción con DLX, levantamiento inicial de requerimientos, definición de alcance final y criterios de aceptación.
Semana 2: Especificación de requerimientos (funcionales/no funcionales), historias de usuario y casos de uso.
Semana 3: Diseño: modelo de datos (ER), arquitectura (capas/módulos) y prototipo de interfaz.
Semana 4: Preparación del entorno del proyecto, estructura del repositorio, configuración de base de datos y primeras pantallas (esqueleto).

Semana 5: Desarrollo Módulo Clientes (CRUD + validaciones) y pruebas unitarias básicas.
Semana 6: Ajustes del módulo Clientes + revisión con DLX (feedback y correcciones).

Semana 7: Desarrollo Módulo Productos/Servicios (CRUD + validaciones) y pruebas unitarias básicas.
Semana 8: Ajustes del módulo Productos/Servicios + revisión con DLX.

Semana 9: Diseño del flujo de facturación (numeración, detalle, totales) y reglas del negocio (impuestos/retenciones si aplican).
Semana 10: Desarrollo Módulo Facturación (creación de facturas, detalle, totales, guardado) + pruebas.
Semana 11: Ajustes del Módulo Facturación + revisión con DLX.

Semana 12: Generación de factura en PDF (plantilla, formato, logo/datos) + pruebas.
Semana 13: Integración completa (clientes + productos + facturación + PDF) + corrección de fallos encontrados.

Semana 14: Pruebas funcionales integrales (casos de prueba), manejo de errores y estabilidad.
Semana 15: Pruebas de aceptación con DLX (escenarios reales), ajustes por retroalimentación.

Semana 16: Documentación: manual de usuario, guía de instalación/uso, y evidencias de pruebas.
Semana 17: Empaquetado/entrega final, respaldo de BD, acta de entrega con DLX.
Semana 18: Preparación de sustentación: diapositivas, informe final (si aplica) y ajustes finales solicitados por asesor/jurados.

REFERENCIAS:

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

SQLite Consortium. (s. f.). *SQLite Documentation*. https://www.sqlite.org/docs.html

ReportLab. (s. f.). *ReportLab User Guide / Documentation*. https://www.reportlab.com/docs/

Python Software Foundation. (s. f.). *Python 3 Documentation*. https://docs.python.org/3/